菏泽医学专科学校

信息安全管理制度汇编

(2016年修订)

目录

菏泽医学专科学校信息安全工作总体规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	方针、目标和原则	3

第三章	总体安全策略	3

第四章	信息安全总体框架	3

第五章	附则	3

菏泽医学专科学校信息安全制度管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	制度建设组织管理	3

第三章	制度建设规划与年度计划	3

第四章	制度起草	3

第五章	审查与批准	3

第六章	修订与废止	3

第七章	附则	3

菏泽医学专科学校信息系统“三员”管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	系统管理员职责	3

第三章	安全管理员职责	3

第四章	安全审计员职责	3

第五章	AB角工作制度	3

第六章	附则	3

菏泽医学专科学校信息系统安全检查规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	实施细则	3

第三章	附则	3

菏泽医学专科学校人员信息安全管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	内部工作人员管理	3

第三章	外部相关人员管理	3

第四章	附则	3

菏泽医学专科学校信息安全教育和培训管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	信息安全教育、培训、考核	3

第三章	附则	3

菏泽医学专科学校信息化建设项目需求管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	信息化建设项目的确立	3

第三章	需求方案编制与提交	3

第四章	需求方案审核	3

第五章	需求方案变更管理	3

第六章	附则	3

菏泽医学专科学校信息化建设项目合同管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	合同订立	3

第三章	合同履行	3

第四章	合同管理	3

第五章	风险责任	3

第六章	附则	3

菏泽医学专科学校信息化建设项目组织实施管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	系统开发	3

第三章	系统测试	3

第四章	试点推广	3

第五章	维护升级	3

第六章	附则	3

菏泽医学专科学校信息化建设项目监督检查管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	职责分工	3

第三章	项目监督检查内容	3

第四章	监督检查方式	3

第五章	责任追究	3

第六章	附则	3

菏泽医学专科学校信息化建设项目验收管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	验收前期准备	3

第三章	验收内容	3

第四章	验收程序	3

第五章	验收结论	3

第六章	附则	3

菏泽医学专科学校信息化建设项目资金管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	预算管理	3

第三章	资金支付管理	3

第四章	财务决算管理	3

第五章	资产管理	3

第六章	监督检查	3

第七章	附则	3

菏泽医学专科学校信息化建设项目绩效考评管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	考评分类和方法	3

第三章	考评内容和指标	3

第四章	考评的组织实施	3

第五章	考评的工作程序	3

第六章	考评结果的应用	3

第七章	考评工作要求	3

第八章	附则	3

菏泽医学专科学校信息系统运行维护管理办法(试行)	3

第一章	总则	3

第二章	机房基础设施运维管理	3

第三章	信息化办公设备运维管理	3

第四章	网络系统运维管理	3

第五章	主机、存储系统运维管理	3

第六章	应用系统、数据运维管理	3

第七章	视频会议系统和12331电话咨询投诉举报系统运维管理	3

第八章	驻场运维人员管理	3

菏泽医学专科学校门户网站管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	信息采集与报送	3

第三章	信息审核与发布	3

第四章	信息管理	3

第五章	安全管理	3

第六章	考评奖惩规定	3

第七章	责任追究规定	3

第八章	附则	3

菏泽医学专科学校移动存储介质管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	购买与选型	3

第三章	配发与使用	3

第四章	介质保存	3

第五章	介质接入	3

第六章	介质维修、报废和销毁管理	3

第七章	附则	3

菏泽医学专科学校变更管理办法（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	变更管理	3

菏泽医学专科学校信息系统恶意代码防范与软件补丁分发管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	恶意代码防范管理	3

第三章	安全漏洞与补丁安全管理	3

第四章	附则	3

菏泽医学专科学校信息系统备份与恢复管理制度（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	系统和数据的备份与恢复	3

第三章	备份与恢复策略	3

第四章	附则	3

菏泽医学专科学校信息系统安全审计管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	审计管理	3

第三章	附则	3

菏泽医学专科学校第三方和外包安全管理规定（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	程序	3

第三章	附则	3

菏泽医学专科学校网络信息安全责任追究制度（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	责任追究	3

第四章	附则	3

菏泽医学专科学校网络与信息安全信息通报制度（试行）	3

第一章	总则	3

第二章	网络与信息安全通报管理	3

第五章	附则	3

# 菏泽医学专科学校
信息安全工作总体规定（试行）

## 总则

- 为加强和规范菏泽医学专科学校信息系统安全工作，提高信息系统整体安全防护水平，实现信息安全的可控、能控、在控，依据国家有关法律法规规定，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本规定。

- 本规定中信息系统是指部署在菏泽医学专科学校数据中心机房内的各类主机存储设备、网络设备、安全设备、应用系统，以及各部门用户终端的集合。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校信息系统的安全保护总体方针、策略和规划方面的工作。

## 方针、目标和原则

- 菏泽医学专科学校信息安全工作应坚持“积极预防、全面保障、动态管理、持续改进”的总体方针，实现信息系统安全可控、能控、在控。依照“分区、分级、分域”总体安全防护策略，执行信息系统安全等级保护制度。

- 菏泽医学专科学校信息安全工作的总体目标是确保信息系统持续、稳定、可靠运行和确保信息内容的机密性、完整性、可用性，防止因信息系统本身故障导致信息系统不能正常使用和系统崩溃，抵御黑客、病毒、恶意代码等对信息系统发起的各类攻击和破坏，防止信息内容及数据丢失，防止系统对外服务中断和由此造成的系统运行事故。

- 信息安全工作的总体原则

（一）需求导向原则

根据其信息系统承载的业务，信息资产的重要性，可能受到的威胁及面临的风险分析安全需求，按照信息系统等级保护要求确定相应的信息系统安全保护等级，遵从相应等级的规范要求，从全局上平衡安全投入与效果。

（二）领导负责原则

一把手负总责，分管领导在职责范围内各负其责的信息安全管理。

（三）全员参与原则

信息系统所有相关人员须参与信息系统的安全管理，共同保障信息系统安全。

（四）标准化原则

按照信息安全等级保护标准体系的要求，采用管理和技术结合的方法，实现信息安全目标。

（五）同步实施原则

新建信息系统时，应充分考虑信息化发展趋势，遵循信息化建设与信息安全建设同步规划、同步建设、同步实施的原则，确保信息化建设与信息安全建设同步进行。

（六）管理与技术并重原则

坚持积极防御和综合防范，全面提高信息系统安全防护能力，采用管理与技术相结合，管理科学性和技术前瞻性结合的方法，保障信息系统的安全性达到所要求的目标。

## 总体安全策略

- 物理安全策略

（一）机房和办公场地选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内，机房场地避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。

（二）机房有专人值守，重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。

（三）需进入机房的来访人员经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围。

（四）对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域。

（五）机房内部署基础防护系统和设备，如电子门禁系统、监控报警系统、防雷设备、消防系统、防水监控系统、温湿度控制系统和UPS供电系统。

- 网络安全策略

（一）保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间，保证网络各个部分的带宽，以满足业务高峰期需要。

（二）根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。

（三）应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统，重要网段与其他网段之间采取可靠的技术隔离手段。

（四）应在网络边界部署访问控制设备，根据实际安全需求设置访问控制策略启用访问控制功能。

（五）对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行审计，并对审计记录数据进行分析，生成审计报表，且保护审计数据。

（六）能够对非授权联接行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断。

（七）在网络边界处监视攻击行为，记录发生的攻击行为。

（八）在网络边界处监视，并维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。

（九）对登录网络设备的用户进行身份标识和鉴别，并设置身份标识和鉴别方式。

- 主机安全策略

（一）对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别，并设置身份标识和鉴别方式。

（二）启用访问控制功能，设置访问控制策略，依据安全策略控制用户对资源的访问。

（三）对服务器和重要客户端的重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等内容进行安全审计，并对审计记录数据进行分析，生成审计报表，且保护审计数据。

（四）确保操作系统和数据库系统用户的鉴别信息，系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。

（五）能够对重要服务器进行入侵的行为和对重要程序的完整性进行检测。

（六）安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库，并支持防恶意代码的统一管理。

- 应用安全策略

（一）提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别，并设置身份标识和鉴别方式。

（二）提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问。

（三）提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计，形成审计记录，并对审计记录数据进行分析，生成审计报表，且保护审计数据。

（四）确保应用系统用户的鉴别信息，系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。

（五）具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发、接收证据的功能。

（六）应用系统须具有软件容错功能，提供数据有效性检验功能和自动保护功能。

- 数据安全策略

（一）能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输和存储过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

（二）采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输和存储保密性。

（三）应提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放。

- 安全管理制度

（一）制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。

（二）组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定。

（三）定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

- 安全管理机构

（一）设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责。

（二）配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。

（三）针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度。

（四）加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协作处理信息安全问题。

（五）制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作，定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。

- 人员安全管理

（一）严格规范人员录用过程，对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核。

（二）严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。

（三）定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核，对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核。

（四）对定期安全教育和培训进行书面规定，针对不同岗位制定不同的培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训。

（五）确保在外部人员访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案。

- 系统建设管理

（一）明确信息系统的边界和安全保护等级，并组织相关部门和有关安全技术专家对信息系统定级结果的合理性和正确性进行论证和审定。

（二）根据信息系统的等级划分情况，统一考虑安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案，并形成配套文件

（三）制定详细的工程实施方案控制实施过程，并要求工程实施单位能正式地执行安全工程过程。

（四）在测试验收前根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告。

（五）对已定级系统的相关备案材料报相应公安机关备案。

（六）三级及三级以上信息系统运行过程中，至少每年对系统进行一次等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改。

- 系统运维管理

（一）指定部门负责机房安全，并配备机房安全管理人员，对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理。

（二）建立监控和安全管理中心，对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全相关事项进行集中管理，形成记录并妥善保存。

（三）建立网络、系统安全管理制度，对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期、系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出规定，并严格执行相关规定。

（四）建立恶意代码防范管理制度，对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定，并严格执行相关规定。

（五）建立变更管理制度，系统发生变更前，向主管领导申请，变更和变更方案经过评审、审批后方可实施变更，并在实施后将变更情况向相关人员通告。

（六）在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，并定期对应急预案进行演练。

## 信息安全总体框架

- 应在信息安全策略的指导下，通过构建安全管理、安全技术和安全运维三大体系，在既定方针目标的指引下，相互支撑，相互促进，构成实时、动态和持续改进的全生命周期防护体系。

- 信息安全管理体系

应参照《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269—2006）、《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T 20282-2006）和《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2006）等标准规范，建立健全菏泽医学专科学校信息安全管理制度体系。

- 信息安全技术体系

应参照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2006）、《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2010）等标准规范，在云安全、物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全方面，同步建设和优化信息安全设施，完善菏泽医学专科学校信息安全技术体系。

- 信息安全运维体系

应根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2006）、《信息技术安全技术信息安全事件管理指南》（GB/Z 20985—2007）和《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》（GBT 20988-2007）等标准规范，在机房基础设施、信息化办公设备、网络系统、应用系统、主机存储系统等方面完善菏泽医学专科学校信息安全运维体系。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1号

# 菏泽医学专科学校
信息安全制度管理规定（试行）

## 总则

- 为促进菏泽医学专科学校信息系统安全制度的制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制质量，结合菏泽医学专科学校实际，制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校各项信息安全制度的规划、起草、审核、发布、修订和废止等相关活动。

- 制度制定应当遵循下列原则：

（一）依照法定权限和程序制定原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定。

（二）全面性原则，既包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性。

（三）准确性原则，规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体。

（四）可操作性原则，切合菏泽医学专科学校信息安全管理的实际需求，具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位。

（五）适度超前原则，推动菏泽医学专科学校制度的建设和创新。

（六）协调性原则，避免各项制度相互重复、冲突和遗漏。

## 制度建设组织管理

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组分别依照国家法律法规及菏泽医学专科学校相关规定行使信息安全制度的审核、批准、修订和废止权。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组是信息安全制度的具体编写实施部门。其主要职责是：

（一）负责信息安全制度体系编制工作。

（二）负责组织起草信息安全制度。

（三）负责组织信息安全制度草案的论证、修改、定稿和报送等工作。

（四）负责收集制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议。

（五）负责规章制度的编号、保管、存档工作。

## 制度建设规划与年度计划

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组制定制度体系的整体规划，根据信息安全需要进行调整。

- 各部门可临时提议并由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组决定将某些重要规章制度的制定列入调整计划。

## 制度起草

- 起草信息安全制度应注意制度之间的协调和衔接，并就制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出说明。

- 信息安全制度的起草，按下列步骤进行：

（一）收集资料，掌握有关法律、法规以及其他信息安全的相关规定。

（二）调查研究，提出符合实际情况的制度框架。

（三）撰写草案。

（四）将草案送相关部门征求意见。被征求意见部门或个人应认真填写《信息安全制度征求意见表》。

（五）汇总意见，修改草案，填写《信息安全制度审批表》，提交至信息化工作领导小组。

- 信息安全制度一般应包括下列内容：

（一）目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。

（二）适用范围：明确制度所涉及的有关部门（单位）、人员、事项和活动。

（三）职责：规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。

（四）制度规范的内容、要求与程序，对相应安全活动的约束与要求。

（五）相应活动、事项的详细流程。

（六）支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

（七）违反规定的相关责任。

（八）制度的实行时间及有效期限。

- 信息安全制度结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述；款不编序号；项的序号用中文数字加括号依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。

## 审查与批准

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组对信息安全制度草案进行下列审查：

（一）与菏泽医学专科学校现行规章制度是否协调。

（二）草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范。

（三）是否切合菏泽医学专科学校实际和体现权责对等原则。

- 经审查符合要求的，审批后下发实行。

- 制度采取试行办法，首次颁布的制度试行期为一年，试行期后经修订审批为正式制度，正式制度如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。

- 信息安全制度一经发布生效，相关人员必须严格遵守。

## 修订与废止

- 为加强信息安全制度管理，制度实施过程中，菏泽医学专科学校信息化工作领导小组定期向各相关部门征求制度执行意见，搜集执行过程中存在的问题，以便修订。

- 各相关部门在执行信息安全制度过程中，对制度存在的问题应及时记录，填写《信息安全制度修订、废止建议表》交菏泽医学专科学校信息化工作领导小组。

- 信息安全制度的修订和废止应由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组提出，信息化工作领导小组审定。

- 信息安全制度符合下列情形之一的，应进行修订。

（一）规定事项不能切合现行信息安全方针或事实需要。

（二）规定事项局部已不适用。

（三）制度的局部与国家有关政策法规相抵触。

（四）所涉及的部门名称，与现实不符，或原规定事项主管或执行部门已经变更。

- 信息安全制度符合下列情形之一者，应予以废止。

（一）规定事项与现行信息安全方针相悖或不符。

（二）与现实情况完全不相切合。

（三）同事项已有新规定并已公布施行。

（四）规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要。

（五）其它情形下，无保留或继续适用必要。

## 附则

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组定期组织对已公布实施的信息安全制度执行情况进行修订，并重新印刷下发。

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1号

附件：

附件一信息安全制度征求意见表

| 拟定制度名称 |  |
| --- | --- |
| 拟颁定时间 |  |
| 起草部门 |  |
| 拟实行范围 |  |
| 部门意见或建议 | 部门负责人： |

附件二信息安全制度审批表

| 拟定制度名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草部门 |  |  |  |
| 拟稿人 |  | 核稿人 |  |
| 审核部门 |  |  |  |
| 审核部门 修改意见和建议 |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |

附件三信息安全制度修定、废止建议表

| 制度名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 印发时间 |  | 印发文号 |  |
| 提请人 |  | 部门负责人 |  |
| 建议内容 |  |  |  |

# 菏泽医学专科学校
信息系统“三员”管理规定（试行）

## 总则

- 为加强和规范菏泽医学专科学校信息系统管理，依据国家安全有关规定和技术要求，制定本规定。

- 本规定所称“三员”指系统管理员、安全管理员、安全审计员，分别负责系统运行、系统安全和安全审计工作：

（一）系统管理员主要负责系统日常运行维护工作；

（二）安全管理员主要负责系统日常安全管理工作；

（三）安全审计员主要负责对系统管理员、安全管理员的操作行为进行审计跟踪分析和监督检查，以及时发现违规行为，并定期向系统安全管理机构汇报相关情况。

## 系统管理员职责

- 系统管理员分为网络管理员、应用系统管理员、终端设备管理员。

网络管理员职责：

（一）合理规划网络、主机、存储架构，并部署。

（二）服务器、网络设备等日常管理和维护。

（三）定期搜集、统计、报送网络运行和管理情况。

（四）接受网络和主机事件报告，并及时处理。

应用系统管理员职责：

（一）应用系统结构和性能优化，消除性能瓶颈；

（二）应用系统日常管理和维护，故障处理。

（三）定期搜集、统计、报送安全管理情况。

（四）定期数据备份，并在事件发生时及时恢复。

（五）接受软件和系统事件报告，并及时处理。

终端设备管理员职责：

（一）终端计算机设备配置、维护、管理。

（二）终端操作系统及应用系统客户端状态监控。

（三）定期对系统终端进行病毒扫描和病毒库更新。

（四）终端操作系统及应用系统客户端软件升级、补丁安装等。

（五）定期报送终端使用管理情况和异常事件统计信息。

（六）受理来自终端设备用户的故障报告，并及时处理。

（七）其他信息化办公设备的配置、维护、管理。

## 安全管理员职责

- 制定并实施信息系统安全策略。

- 安全设备和安全软件日常管理和维护，包括升级更新、故障处理。

- 监控安全设备和安全软件运行状态，定期审查、维护权限列表，并对日志进行分析，及时发现安全隐患并妥善处理。

- 系统管理员账户、权限管理，应用系统管理员权限管理，定期审查、维护权限列表，并对日志进行分析，及时发现安全隐患并妥善处理。

- 定期报送安全管理情况和异常事件统计信息。

- 信息系统安全事件处理。

## 安全审计员职责

- 对系统各用户名和口令管理与变更记录进行审计。

- 对系统安全策略执行情况进行审计。

- 定期备份安全审计日志。

- 监督系统管理员和安全管理员对事件（包括报送事件）处理过程。

- 定期对系统管理员和安全管理员工作和相关文档进行检查，形成审计记录，并向主管领导报送，发现异常情况及时报告。

- 对审计的安全事件进行及时处理，并对处理结果进行记录。

## AB角工作制度

- 为进一步明确工作责任，提高工作效率，实行该制度。

- AB角工作制度是指A角不在岗的情况下，由B角负责顶岗的工作制度。各科应对本科承担的各项工作进行合理分工及安排，认真落实AB角制度，避免出现无人顶岗的现象。

- 各科在安排工作时，原则上保证AB角有一人在岗。互为AB角的人员，原则上不能同期休假，不能同时出差。

- B岗责任人在顶岗期间，应做好本职工作，并负有A岗责任人的职责，对A岗的工作认真负责。

- 全体人员应加强学习，AB角之间要不断地进行相互沟通，A角暂离岗位时，要切实做好交接工作，确保B角能够衔接到位。

- 各科AB角分工情况应及时报综合科备案。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1号

# 菏泽医学专科学校
信息系统安全检查规定（试行）

## 总则

- 为加强和规范菏泽医学专科学校信息系统安全监督检查工作，保障信息系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和菏泽医学专科学校信息系统安全有关管理规定制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校信息系统建设、使用和运维管理中安全监督检查工作。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责组织监督检查工作:人员管理、教育培训等相关检查由信息化工作领导小组具体执行；安全技术相关检查由网络中心具体执行。

## 实施细则

- 检查内容主要包括信息系统安全技术措施有效性和安全管理制度执行情况。

- 专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报菏泽医学专科学校信息化工作领导小组，发现问题及时整改。

- 定期对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。

- 系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和安全审计员共同完成。

- 检查人员应利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统、应用系统、安全防护系统、用户终端的安全分析，发现漏洞或安全隐患及时整改。

- 及时记录安全检查和整改操作情况。

（一）物理安全检查由网络管理员负责，并根据检查情况填写《物理安全检查表》。

（二）网络设备、服务器安全性能检查由网络管理员负责，安全设备安全性能检查由安全管理员负责，并根据检查情况填写《网络系统安全性能检测表》、《系统安全漏洞检测记录表》、《主机和存储安全性能检查表》。

（三）应用系统安全性能检测由应用系统管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。

（四）用户终端安全检测由终端设备管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。

- 安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报菏泽医学专科学校信息化工作领导小组。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1号

附件：

附件一物理安全检查表

| 检查人： | 检查时间： |
| --- | --- |
| 检查内容 | 检查结果 |
| - 控制、鉴别和记录进入机房的人员 |  |
| - 监控报警系统是否正常运行 |  |
| - 防雷装置是否正常运行 |  |
| - 自动消防系统是否正常运行 |  |
| - 机房动力环境监控系统是否正常运行 |  |
| - 主要设备是否采取防静电措施 |  |
| - 空调系统是否正常运行 |  |
| - 备用供电系统是否正常运行 |  |

附件二系统安全漏洞检测记录表

| 扫描日期 |  | 操作人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描部门 | 漏洞主机IP | 漏洞类型 | 备注 |

注：“漏洞类型”填写漏洞的具体类型，例如：冲击波漏洞、空连接漏洞、数据库漏洞、弱口令及高风险漏洞等。

附件三网络系统安全性能检测表

| 检测人 |  | 检测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 检测内容 | 检测结果 | 备注 |
| 网络设备 | - 运行状态是否正常 |  |  |
|  | - 管理员口令是否满足要求 |  |  |
|  | - 无用端口是否已关闭 |  |  |
|  | - Vlan划分是否合理有效 |  |  |
|  | - ACL是否合理有效 |  |  |
|  | - 是否设置流量控制策略 |  |  |
|  | - 是否保存日志并定期审查 |  |  |
|  | - 是否有未处理报警日志 |  |  |
| 安全设备 | - 运行状态是否正常 |  |  |
|  | - 管理员口令是否满足要求 |  |  |
|  | - 特征库是否及时更新 |  |  |
|  | - 访问控制策略是否合理有效 |  |  |
|  | - 安全策略是否合理有效 |  |  |
|  | - 网页防篡改策略是否合理有效 |  |  |
|  | - 是否保存日志并定期审查 |  |  |
|  | - 是否有未处理报警日志 |  |  |

附件四应用系统安全性能检测表

| 检测人 |  | 系统名称 |  | 检测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 检测内容 |  |  | 检测结果 | 备注 |
| 应用系统 | - 运行状态是否正常 |  |  |  |  |
|  | - 用户口令是否有效 |  |  |  |  |
|  | - 是否划分三员 |  |  |  |  |
|  | - 用户权限划分是否符合最小授权原则 |  |  |  |  |
|  | - 访问控制策略是否有效 |  |  |  |  |
|  | - 非合规用户是否及时注销 |  |  |  |  |
|  | - 用户增加、删除是否有记录 |  |  |  |  |
|  | - 用户重鉴别策略是否有效 |  |  |  |  |
|  | - 是否有未处理报警日志 |  |  |  |  |

附件五主机和存储安全性能检测表

| 检测人 |  | 检测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 检测内容 | 检测结果 | 备注 |
| 主机和存储 | - 运行状态是否正常 |  |  |
|  | - 登陆口令是否满足要求 |  |  |
|  | - 系统补丁是否更新 |  |  |
|  | - 防病毒软件是否更新 |  |  |
|  | - 策略是否合理 |  |  |
|  | - 是否有隐藏进程、异常监听等 |  |  |
|  | - 无用服务端口是否已关闭 |  |  |
|  | - 是否保存日志并定期审查 |  |  |
|  | - 是否有未处理报警日志 |  |  |

附件六终端用户安全性能检测表

| 检查单位 |  | 检测人 |  | 检测时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 检测内容 |  |  | 检测结果 | 备注 |
| 终端用户 | 1.是否有非法外联痕迹（内网） |  |  |  |  |
|  | 2.是否有敏感信息（外网） |  |  |  |  |
|  | 3.是否有恶意软件或病毒 |  |  |  |  |
|  | 4.移动介质使用是否符合要求 |  |  |  |  |
| 终端计算机操作系统 | 1.操作系统口令是否满足要求 |  |  |  |  |
|  | 2.操作系统补丁是否更新 |  |  |  |  |
|  | 3.主机监控客户端是否正常有效 |  |  |  |  |
|  | 4.防病毒软件是否更新 |  |  |  |  |
|  | 5.是否有隐藏进程、异常监听等 |  |  |  |  |
|  | 6.无用服务端口是否已关闭 |  |  |  |  |
|  | 7.是否有未处理报警日志 |  |  |  |  |

附件七系统安全性能检测汇总表

| 检测日期 |  |
| --- | --- |
| 检测内容 （可附表） |  |
| 检测情况 | 检查人签字： 年月日 |
| 网络中心 意见 | 领导签字 年月日 |
| 信息化工作领导小组 意见 | 领导签字 年月日 |
| 整改情况 | 签字 时间 |
| 备注: |  |

# 菏泽医学专科学校
人员信息安全管理规定（试行）

## 总则

- 为加强菏泽医学专科学校人员安全管理，按照国家信息安全等级保护相关制度和标准要求，结合工作实际，制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校内部工作人员和与外部相关人员的管理。

- 菏泽医学专科学校工作人员负有维护菏泽医学专科学校信息安全的责任和保守工作秘密的义务，应自觉遵守信息安全相关的法规和制度，接受安全教育和监督。

## 内部工作人员管理

- 任用信息化管理人员，要依据信息安全相关标准要求，进行严格审查，包括录用人员的身份、背景、专业资格和资质等进行审查和核实。

- 关键岗位的人员应从内部人员中选拔，并签署岗位安全协议，不符合要求的人员应及时调离岗位。

- 内部工作人员工作活动场所和工作信息接触范围应当被限制在完成本职工作所需的最小范围内。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组应定期对内部工作人员进行信息安全教育、培训和考核。

- 内部工作人员办理离岗离职手续时，须签署离岗保密协议书，承诺保密义务后方可离岗。即时取消其一切授权，注销用户账号，收回机构提供的各种身份证件、钥匙、软硬件设备等。

## 外部相关人员管理

- 须向外部人员明确本单位的相关规定，使其清楚自身的责任和安全违规的后果。

- 对重要安全区域采取隔离控制，禁止未授权的外部人员出入。

- 禁止外部人员携带与工作无关的具有录音、录像、拍照、信息存储等功能的设备进入重要安全区域。

- 对所有进入重要安全区域进行维修、服务、参观等的外部人员进行全程旁站陪同。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016 年1月1日

附件：

员工保密协议

甲方：

乙方：　　身份证号码：

鉴于乙方在甲方任职，工作中将接触并知悉甲方工作秘密。为了有效保护甲方的工作秘密，明确乙方的保密义务，根据《公务员法》、《国家公务员暂行条例》等有关法律法规，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

第一条　本协议提及的“工作秘密”指，除国家秘密以外的，在公务活动中不得公开扩散的事项；一旦泄露，会给本机关、单位的工作带来被动和损害。

第二条　按照法律规定，乙方在甲方任职期间，因履行职务、承担甲方交给的任务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的工作秘密归甲方所有。

一切记录着甲方工作秘密的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，属甲方资产，均归甲方所有。

第三条　乙方在甲方任职期间，由于工作关系，知悉甲方的工作秘密，因此乙方应履行以下义务：

（1）遵守甲方制定的任何成文的和其他形式的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。甲方的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取必要、合理的措施，保护甲方工作秘密。

（2）未经甲方同意，不以泄露、告知、公布、发布、出版、传授或者其他方式使任何第三方（包括按照保密规章、制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员）知悉甲方的工作秘密，也不在履行职务之外使用、许可或转让上述工作秘密；不非法使用任何属于他人的工作秘密。

（3）离职时，应将本协议第三条所述的甲方资产归还甲方，并将记载于自有载体上的工作秘密立即删除；不能删除的，应当立即销毁或无条件移交给甲方，同时向甲方书面保证已经全部归还或销毁上述资料及其他载体。

第四条　无论乙方因何种原因离职，乙方离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的甲方工作秘密承担如同任职期间一样的保密义务。

第五条　乙方离职后承担保密义务的期限为下列第种（没有做出选择的，视为无限期保密）：

（A）无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开；

（B）有限期保密，保密期限自离职之日起，至年月日止。

第六条　乙方若违反本协议约定保密义务，甲方有权采取以下措施：

1. 根据乙方所造成的后果轻重分别采取调离岗位、解除劳动关系等处置措施。

2. 乙方违约行为构成犯罪的，提请有关机关依法追究乙方刑事责任。

3. 乙方违约行为造成甲方经济损失的，甲方在采取上述处理措施的同时，有权要求乙方对实际损失进行赔偿。

第七条双方因履行本协议发生争议的，可向甲方所在地劳动仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第八条双方一致同意对本协议补充、修改时，以书面方式签订补充或变更协议。

第九条双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

第十条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自甲方签字盖章、乙方签字后生效。

甲方（盖章）：乙方（签名）：

年　　月　　日年　　月　　日

# 菏泽医学专科学校
信息安全教育和培训管理规定（试行）

## 总则

- 为加强菏泽医学专科学校信息安全管理，切实提高相关人员对信息安全的认识和岗位安全技能，制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校所有人员信息安全教育和培训管理工作。

## 信息安全教育、培训、考核

- 信息安全教育应坚持以人为本、预防为主的原则，结合实际工作，分层次、有重点、有针对性地进行。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组组织、实施信息安全培训，并对不同岗位制定不同的信息安全培训计划。

- 信息安全培训内容应包括信息安全政策法规、岗位职责、基础知识、操作规程等。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组组织开展以下三个环节的信息安全教育：1.上岗前安全教育；2.在岗安全教育；3.离岗安全教育。

- 信息安全教育所采用的形式包括举办安全知识讲座、报告会、座谈会，观看安全教育片，参观安全教育展览，以及参加信息安全演练等。

- 临时工作人员、聘用人员、借用人员，以及实习人员等，都应在工作前接受信息安全教育。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组要对信息安全教育培训情况进行详细记录，包括人员、时间、内容、考核等。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组应定期对关键安全岗位人员进行考核，考核内容包括信息安全知识、安全技能、操作行为等。

- 菏泽医学专科学校各部门工作人员应自觉接受安全教育和安全监督检查。

- 菏泽医学专科学校各部门信息安全相关工作人员应严格执行各自职责规定，对于违反职责规定的行为，根据严重程度追究其安全责任，并计入年度考核中。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
信息化建设项目需求管理办法（试行）

## 总则

- 为规范菏泽医学专科学校信息化建设项目的需求管理，提高项目建设规范化、科学化水平，确保建设项目质量，根据国家、省有关法规政策和《菏泽医学专科学校信息化工作规则》，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本办法。

- 本办法所称的信息化建设项目需求管理是指对信息化建设项目确立、需求方案制定、需求变更控制等工作进行管理的过程。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责信息化建设项目建议书的审定和信息化建设项目需求方案的协调。

- 菏泽医学专科学校各处室、直属单位（以下简称需求单位）提出项目申请，编制需求方案，提出需求变更申请。

- 网络中心负责需求技术审核，提出项目资源配置方案，对需求方案进行技术可行性论证，对需求方案的编写进行技术指导。

- 按照《菏泽医学专科学校信息化工作规则》规定的职责分工，办公室、教务处、总务处和财务处分别负责需求方案的业务审核，具体包括保密审核、安全审核、经费预算和管理审核等工作。

## 信息化建设项目的确立

- 需求单位应在每年5月31日前，申报下一年度的项目，编制信息化建设项目申报材料，提交网络中心。按照分工完成业务审核和技术审核后，报信息化工作领导小组审定。需求单位为两个或两个以上时，相关单位应经协商明确一牵头单位后共同研究，统一申报。

- 信息化建设项目申报材料包括项目申报表和项目建议书。项目申报表主要包括项目的名称、类型、申报单位、承建单位、项目概算、资金来源和项目的基本情况等内容。项目建议书主要包含项目建设的背景、必要性、项目目标、需求分析、建设周期、项目投资、经济效益与社会效益分析等内容。

- 信息化建设项目申报材料经信息化工作领导小组审定后方能进行需求方案编制。

## 需求方案编制与提交

- 信息化建设项目需求方案由需求单位会同网络中心，按照信息化工作领导小组审定意见组织编写。

- 信息化建设项目需求方案包括业务需求、技术需求、设备需求、项目投资概算等，明确项目建设目标，详细描述项目的建设内容、业务范围、业务流程、数据规模、应用范围等内容。

- 需求单位完成需求方案编制后，提交设备科和网络中心，分别组织开展业务审核和技术审核。

- 需求方案编写遵循完整性、准确性原则，明确业务工作流程和系统运行环境要求等内容。

## 需求方案审核

- 设备科负责按照《菏泽医学专科学校信息化工作规则》规定的职责分工，根据工作需要，将需求方案分送办公室、教务处和财务处进行业务审核。办公室、教务处和财务处对需求方案提出审核意见。

- 网络中心对需求方案的技术部分进行审核，进一步分析系统建设对信息资源的要求，并同现有信息资源情况进行对比，提出审核意见。

- 业务单位对需求方案内容意见不一致时，属于业务需求内容的由设备科负责总协调，属于技术需求内容的由网络中心负责协调，并分别提出处理意见，汇总后提交信息化工作领导小组。

- 信息化工作领导小组对需求方案中经业务和技术审核单位协调后意见仍不一致的部分，组织进行研究或协调，提出审核意见，必要时提交菏泽医学专科学校信息化工作领导小组重新审议。

- 审核通过的项目需求方案，直接作为项目的前期需求文档或政府采购文件的组成部分。

## 需求方案变更管理

- 需求方案变更是指对需求内容的增减、取消和调整的过程。

- 需求单位根据业务需求变化，填写《信息化建设项目需求变更申请表》，按照本办法规定的需求方案的提交和审核程序执行。

- 网络中心负责根据审核后的《信息化建设项目需求变更申请表》，调整需求方案相关内容，并及时更新技术文档或政府采购文件。

## 附则

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

附件：

附件一菏泽医学专科学校信息化建设项目申请表

填报时间：　　年　　月　日

| 申报部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 起止日期 |  | 项目负责人 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目建设的 依据和必要性 |  |  |  |
| 项目的 目的、意义 |  |  |  |
| 项目的主要 内容、目标 |  |  |  |
| 建设进度 |  |  |  |
| 投资预算 |  |  |  |
| 分管领导 意 见 |  |  |  |
| 信息化工作领导小组意见 |  |  |  |

注：以上表格栏目内容如不够，可另附页。

附件二信息化建设项目需求变更申请表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请日期 |  |
| 申请发起人 意见 | 签字 年月日 |  |  |
| 申请部门 意见 | 签字 年月日 |  |  |
| 信息化工作领导小组 审核意见 | 签字 年月日 |  |  |
| 需求变更申报内容（需求变更详细内容说明，包含项目的变更原因和依据，变更前后比较分析等内容。可另附纸） |  |  |  |

# 菏泽医学专科学校
信息化建设项目合同管理办法（试行）

## 总则

- 为加强菏泽医学专科学校信息化建设项目合同管理，预防合同纠纷，规避财务风险，维护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《菏泽医学专科学校信息化工作规则》，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本办法。

- 本办法适用于菏泽医学专科学校信息化建设项目（以下简称项目）的合同签订、合同管理、合同变更、解除等工作。

- 网络中心受信息化工作领导小组委托，配合设备科具体负责项目合同的签订、履行、变更、解除、归档等工作。

## 合同订立

- 合同文本采用国家或行业制定的标准合同范本。没有标准合同范本的，使用菏泽医学专科学校制定的合同范本或双方协商拟定。合同文本应由菏泽医学专科学校聘请的法律顾问进行审查。

- 合同条款一般应包括以下主要内容：

（一）项目名称；

（二）合同双方的单位名称、地址、法人、开户银行、开户账号、联系人、联系电话等；

（三）项目的主要内容、范围和要求；

（四）合同执行的计划；

（五）双方的权利与义务；

（六）资料的保密要求；

（七）技术成果的归属；

（八）验收标准和方法；

（九）服务或货物的交付方式和交付地点；

（十）合同价款的支付条件和方式；

（十一）违约金、赔偿金的计算方法；

（十二）发生纠纷的解决办法；

（十三）名词和术语的解释；

（十四）附则。

- 设备科按规定履行相关政府采购程序后，将中标通知书（可提供复印件）通知网络中心，网络中心依法与中标、成交供应商签订合同。

- 委托政府采购中心采购的项目及采取协议供货方式采购的项目，网络中心应按采购中心规定的合同条款签订合同。

- 合同的签订，须经菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责人批准。网络中心在对方签字盖章后，再予以签字盖章，严禁在空白合同文本上盖章。

## 合同履行

- 合同价款按照财务制度规定的方式支付，合同要根据项目进展情况分期付款，其中合同首付款一般不得超过合同总价款的30％。

- 合同依法签订后即具有法律效力，签订合同双方要全面履行合同约定的责任与义务，任何一方不得擅自变更、解除合同。

- 合同变更或合同解除应当按照《中华人民共和国合同法》和双方在合同中约定的程序进行，并签订相关协议作为合同变更或合同解除的依据。

## 合同管理

- 合同的管理遵循法人授权、统一管理和注重资金使用效益原则，合同的订立和履行应贯彻平等自愿、公平公正、友好协商、诚信守法原则。

- 合同文本要求一式六份，合同双方各执三份。特殊情况经签订合同双方协商，可增加合同份数。

- 财务处设立合同台账，指定专人管理合同及合同执行过程中的相关资料，包括会议纪要、签报、书信、函件、软件开发文档、技术文件、监理和测试文档、总结报告及验收报告等。合同执行完毕后，及时归档管理，以保证合同的完整性。

- 经双方协商同意的合同修改文件、补充协议、公文信件、数据电文等属于合同的组成部分。

## 风险责任

- 合同执行发生纠纷时，双方可通过协商和调解方式解决，协商和调解结果形成书面协议。

- 协商、调解未果或者一方拒不履行协议的，应向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

## 附则

- 相关工作人员在合同执行中因故意或过失造成经济损失的，依照有关规定追究当事人责任。违反相关法律的，将追究其法律责任。

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
信息化建设项目组织实施管理办法（试行）

## 总则

- 为规范菏泽医学专科学校信息化建设项目的组织实施工作，理顺项目建设各方工作关系，提高工程质量，保障信息化建设项目实施工作的顺利开展，根据《菏泽医学专科学校信息化工作规则（试行）》及国家有关技术标准，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本办法。

- 本办法所称信息化建设项目组织实施是指对信息系统的开发、测试、试点运行、应用推广、后期维护等工作进行组织管理的过程。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责项目实施的组织协调、进度控制、质量监督、成果接收、升级完善等管理工作。

- 菏泽医学专科学校各处室（以下简称需求单位）负责系统功能的验证、业务需求细化、系统升级业务需求采集、系统的推广应用及提出升级完善建议等。

## 系统开发

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组要求项目开发单位根据业务需求，确认开发任务，合理配置开发资源，进行系统开发。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组组织项目需求单位和项目开发单位有关人员成立系统开发小组，负责组织和管理系统开发工作。

- 系统开发小组应当编写系统设计规范和系统开发进度方案。

- 系统开发小组按照系统设计规范和系统开发进度方案组织系统开发工作，并定期向信息化工作领导小组和需求单位通报开发进展情况。

- 信息化工作领导小组负责检查项目开发工作的完成情况，发现问题，及时通知项目开发单位修改、更正。

- 信息化工作领导小组负责建立风险控制机制，约束开发单位按期保质完成工作计划、规避项目风险。

## 系统测试

- 信息化工作领导小组组织项目需求单位、项目开发单位组成系统测试小组，负责系统测试的各项工作。

- 系统测试小组应当制定测试方案，编写系统测试计划和系统测试用例。

- 系统测试小组按照系统测试计划进行测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试、文档检查等内容。

- 需求单位负责对通过阶段性测试的系统进行试用，检测系统功能的正确性和完整性。业务审核单位负责检验系统功能是否满足审定后的业务需求。

- 完成系统开发工作并通过内部系统测试后，信息化工作领导小组负责组织专业测试机构，对系统的功能、性能进行第三方测试。涉密系统的性能和安全性，由菏泽医学专科学校保密委员会组织国家保密局认可的测评机构进行测试。

- 信息化工作领导小组按照《菏泽医学专科学校信息化建设项目验收管理办法（试行）》对系统进行验收。知识产权属于菏泽医学专科学校的系统，按照国家有关规定办理知识产权登记注册手续。

## 试点推广

- 网络中心会同需求单位共同制定系统推广实施计划，编制系统应用推广方案，报菏泽医学专科学校信息化工作领导小组审批。

- 需求单位负责确定系统试点范围，验证业务需求的合理性和系统功能的完整性、正确性，并汇总试点工作中发现的问题，提出完善系统的建议。业务审核单位负责审验建议的合理性，并协调试点运行期间的相关业务问题。网络中心组织项目开发单位进行系统的修改完善。

- 需求单位会同网络中心制定培训方案，组织试点单位技术和业务人员培训。

## 维护升级

- 系统开发项目采取统一维护升级的管理方式。

- 需求单位根据业务需求变化和系统运行中出现的问题，提出系统升级建议，按照《菏泽医学专科学校信息化项目需求管理办法（试行）》规定的项目审核程序进行审核。

- 需求单位根据系统运行情况和业务工作需要提出系统日常维护要求。网络中心负责提供和维护系统运行所需的硬件环境，并根据日常维护要求，组织完成系统日常技术维护工作。

## 附则

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
信息化建设项目监督检查管理办法（试行）

## 总则

- 为加强菏泽医学专科学校信息化建设的监督检查工作，保障信息化建设科学、规范、顺利地实施，根据《菏泽医学专科学校信息化工作规则（试行）》及相关法律法规，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本办法。

- 本办法适用于对菏泽医学专科学校信息化建设的监督检查工作。

- 监督检查工作应实行全过程监督，遵循“客观、公正、合法、实事求是”的原则，采用“内部监督检查与外部监督检查相结合”、“日常监督检查、定期监督检查与专项监督检查相结合”等监督检查方式，对项目全过程进行监督。

## 职责分工

- 纪委、财务处、网络中心（以下简称“检查单位”）按照各自职责认真做好菏泽医学专科学校信息化建设的监督检查工作。

- 设备科负责组织协调监督检查工作。

- 财务处负责项目预算编制、政府采购、资金划拨、财务决算等项工作的日常监督管理。根据工作需要，对菏泽医学专科学校信息化建设项目组织开展定期或不定期的专项检查。

- 纪委负责按照本办法的规定对菏泽医学专科学校信息化建设工作进行监督检查。

- 网络中心负责对菏泽医学专科学校信息化建设项目进行内部监督检查和项目日常管理工作，对项目建设过程中发现的问题及时组织开展内部监督检查，并配合纪委、财务处做好其他监督检查工作。

## 项目监督检查内容

- 项目立项的科学性检查，内容主要包括：

（一）项目是否符合全省XX工作的需要；

（二）项目预算是否合理；

（三）项目规划和进度安排是否合理；

（四）项目是否对全省XX业务具有技术支撑作用。

- 项目实施的规范性检查，内容主要包括：

（一）项目的工程质量情况；

（二）项目的采购方式是否符合国家法律、法规要求；

（三）项目资金的支付与使用是否合乎规定；

（四）项目执行进度是否符合项目规划的要求；

（五）对审计和监督检查部门提出问题的整改落实情况；

（六）工作人员廉洁自律、遵纪守法情况。

- 项目成效的显著性检查，内容主要包括：

（一）项目规划目标的实现情况；

（二）项目对支撑和服务全省XX所起到的作用；

（三）项目在规范财政业务流程，加强约束机制，保障财政资金安全方面发挥的作用；

（四）项目在提高全省XX水平与工作效率方面的作用。

## 监督检查方式

- 监督检查分为内部监督检查和外部监督检查两种。内部监督检查以日常监督管理为主，定期检查或不定期检查为辅；外部监督检查是省监督检查职能部门根据工作职责，对项目有关情况进行的检查或审计。

- 日常监督管理是指在项目建设过程中，对立项申报、预算申请、项目采购、资金支付、财务决算等项工作的即时审核和监督检查。

- 定期检查是指在项目建设过程中，按照监督检查工作的有关规定，根据工作计划，定期对项目进展情况进行的检查。

- 不定期检查是指在项目建设过程中，根据工作需要随时安排的对项目的进展情况或重要环节和突出问题进行的检查。

- 检查单位可委托专业机构对项目进行检查。

- 检查单位在检查工作结束后，应将检查报告报菏泽医学专科学校信息化工作领导小组并提出项目处理意见。

## 责任追究

- 检查人员要坚持原则，秉公办事，不得徇私舞弊、玩忽职守。项目相关单位人员要积极配合检查工作，不得瞒情不报，不得提供虚假情况，不得以任何方式阻挠检查。

- 检查单位对查出的问题提出处理意见和改进建议；项目相关单位对查处的问题给予说明，并明确责任、及时改正。

- 对挤占和挪用项目建设资金，擅自变更项目投资计划和支出预算、改变建设内容、提高建设标准的，按照菏泽医学专科学校相关规定处理。

对涉嫌违犯党纪政纪行为的，由纪委调查处理；对涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

## 附则

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
信息化建设项目验收管理办法（试行）

## 总则

- 为加强菏泽医学专科学校信息化建设项目管理，确保建设质量，规范验收及交付程序，根据《菏泽医学专科学校信息化建设工作规则》及国家有关法律、法规和规章，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本办法。

- 本办法所称项目验收是指按照国家有关规定，依据相关程序，对信息化建设项目完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。

为提高建设效率，加快建设进度，根据项目类别和工作需要，在项目建设过程中可以安排中期评估。中期评估参照竣工验收的形式组织进行。

中期评估和竣工验收通过后，按照菏泽医学专科学校有关项目资金和合同管理规定，由财务处支付结算项目经费。

- 本办法适用于菏泽医学专科学校信息化建设项目的验收及交付管理。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责项目验收组织。网络中心会同项目监理单位（以下简称监理方）具体负责项目验收管理。项目申请和使用部门（以下简称用户方）、项目承建单位（以下简称承建方）应积极参与配合验收。

- 项目验收工作应坚持严谨、公正、科学的原则，简便易行、明确责任、注重质量。

## 验收前期准备

- 承建方在达到项目建设计划约定的中期目标或项目完成后的1个月内，经用户方和监理方同意后，向信息化工作领导小组提出项目验收申请，并填写《信息化建设项目验收申请表》。网络中心负责初步技术审查。

- 验收条件

（一）信息化建设项目均已按照招标文件、合同清单、设计要求，达到有关建设目标，经测试和试运行达到用户要求；

（二）软件项目竣工时，要根据招投标文件和用户需求说明书、设计说明书等实现用户需求，完成系统自测和用户测试；需求说明书要有用户签字确认，并能提供自测报告和用户测试报告；

（三）硬件项目要根据合同清单，完成设备到货、开箱验收、安装调试，出具三方开箱检验报告、设备测试报告；

（四）有对用户进行系统操作、维护的培训记录；

（五）项目竣工时，要至少试运行一个月，承建方提供试运行记录和试运行报告；

（六）验收资料完整，项目竣工时，一式三份封装成册。

- 验收依据

（一）有关法律、法规以及相关标准；

（二）项目招投标相关资料；

（三）承建方提交的项目验收申请报告；

（四）用户方出具的用户报告；

（五）测试单位出具的测试报告；

（六）监理方出具的监理报告；

（七）项目合同或协议；

（八）业务需求说明书；

（九）其他具有法律效力的文件。

## 验收内容

- 检查建设情况。主要检查建设规模、建设内容是否按照招投标文件及建设方案、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得菏泽医学专科学校信息化工作领导小组批准。

- 检查施工情况。主要检查信息化建设项目的施工质量。

- 检查执行法律法规和标准情况。主要检查项目建设和管理是否符合有关法律、法规及有关部门对信息化建设的相关标准规定。

- 检查档案资料情况。主要检查项目在方案设计、施工、集成、测试等环节的技术档案、合同档案、变更文档以及各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。

- 项目重点审查内容：

（一）功能审查：对交付的建设项目功能的完整性、正确性进行审查；

（二）技术审查：对交付的建设项目性能和安全性进行审查；

（三）项目管理审查：对项目计划、采用标准、需求方案及其执行情况进行审查；

（四）测试结果审查：对测试单位出具的项目测试报告进行审查，对整改问题进行审查；

（五）技术文档审查：对项目开发单位交付的文档资料进行审查。

软件项目验收文档包括：需求分析说明书、设计说明书、承建方内部测试方案和测试报告、用户使用手册、用户测试方案和测试报告、系统安装部署手册、应用软件全部源程序（光盘）、开发和维护相应技术文档、系统变更和补充的相关文件、协议等。

硬件项目验收文档包括：开箱检验报告、施工安装记录、设备测试报告、试运行记录、使用与维护手册、用户培训记录等。

## 验收程序

- 项目验收申请报告提交后，即进入项目验收程序。由信息化工作领导小组组织，成立项目验收组，进行项目验收。

- 项目验收视合同金额不同分别由专家组和项目组负责组织实施。

合同金额在50万元以上（含50万元）的项目，由专家组进行验收。合同金额在50万元以下的项目，由项目组进行验收。有特殊要求的项目，应委托具有相应资质的专业机构进行验收。

专家组由外聘专家、信息化工作领导小组、网络中心、用户方和监理方相关人员组成，专家组成员人数为5人以上单数。

项目组主要由网络中心、用户方和监理方人员组成，项目组成员人数为3人以上单数。

项目验收组设组长、功能审查员、性能审查员、资料审查员等，根据实际情况可以兼任。组长由信息化工作领导小组确定。

- 项目验收组根据项目验收申请情况，及时召开项目验收会。验收会主要步骤为：

（一）验收组组长主持，介绍验收会的议程安排；

（二）承建方作项目介绍和实施汇报；

（三）承建方演示系统或设备功能；

（四）验收组对照招投标文件、建设方案、合同对项目进行验收、确认。对项目中存在的问题提出整改意见和建议；

（五）承建方回应验收组提出的问题；

（六）验收组填写《信息化建设项目验收报告》，由验收组全体成员签字，验收组组长根据验收情况签署验收意见。

在验收过程中，发现重大缺陷或明显不符合验收内容要求的，验收组向承建方提出质询，并视答复情况决定验收工作是否继续进行。

- 项目通过验收后，承建方在一周内将资料移交信息化工作领导小组，并签订系统维护协议。《信息化建设项目验收报告》一式六份，经项目各方主要负责人签字确认后，分别由信息化工作领导小组、设备科、网络中心、用户方、承建方、监理方保存。

网络中心将通过验收项目的各种文件资料，归类整理并列出清单，按照有关规定统一归档保存。

## 验收结论

- 验收结论分为“通过验收”、“需要复验”、“未通过验收”。

- 通过验收标准：完成所有建设内容，系统功能满足用户需求，系统资料齐全，建设标准符合国家或菏泽医学专科学校信息化相关建设标准，系统运行安全稳定，建设过程符合国家有关规定。

- 需要复验标准：建设内容和技术指标基本达到设计要求，但提供的验收文件资料不齐全，或者对验收结论存在争议。需要复验的项目，由验收组以书面形式通知承建方在1个月内补充有关材料并重新提出验收申请。

- 建设项目有下列情况之一，不能通过验收：

(一)验收文件、资料、数据不真实；

(二)未达到设计要求；

(三)设计、施工不符合国家或菏泽医学专科学校信息化建设相关标准要求；

(四)擅自修改设计目标和建设内容；

(五)项目实施过程中出现重大问题，未能解决和作出说明，或存在纠纷尚未解决的；

项目未通过验收的，项目验收组以书面形式通知承建方限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。

## 附则

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

附件：

附件一信息化建设项目验收申请表

工程名称：合同编号：

致： 经自检，我方负责承建的_ 项目，已达到合同和项目建设计划确定的中期/竣工目标，现申请进行项目中期/竣工验收。 附录： - 菏泽医学专科学校X验收方案 - 菏泽医学专科学校X自检报告 承建方（章） 项目经理 日期

审查意见： 经初步验收，该工程 - 符合/不符合我国现行法律、法规要求； - 符合/不符合我国现行工程建设标准； - 符合/不符合设计方案要求； - 符合/不符合承建合同要求； 综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 用户方负责人/代表 总监理工程师/代表 日期 日期

附件二信息化建设项目验收报告（模板）

一、验收概述

菏泽医学专科学校的**项目内容包括**等功能。本次验收目的是依据建设方案、建设合同、签字确定的需求分析说明书等文件，对承建方开发系统功能点、提交的成果进行核对，是否完成合同要求的任务，是否可通过验收标准。

二、测试单位

用户方：

承建方：

监理方：

三、验收内容

1.依据招投标文件对**项目建设方案所包含的各子系统功能进行核对，检查是否完成；

2.对**项目包含的系统各功能点进行完整性操作，检查各功能项是否通过；

3.对**项目涉及的各工程文档，进行检查核对，检查是否满足运营维护需要。

- 验收时间、地点

1.验收时间：

2.验收地点：

五、验收人员

验收组人员（签字）：

承建方人员（签字）：

六、验收方法：

1．承建方依据与监理方、用户方三方共同认可的功能点列表及测试用例对各功能点进行完整性操作，承建方依据与监理方、用户方三方共同认可的性能测试方法对项目性能进行测试，并对操作过程中对验收组提出的问题进行答疑。

2．监理方、用户方以及验收组对承建方提供的工程文档在验收时进行审核。

3．用户方试用并出具使用证明。

七、功能验收

| 子系统 | 功能分类 | 测试项 | 是否通过 | 提供文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 承建方（盖章）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理方（盖章）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 用户方（盖章）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收组长： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

八、性能验收

验收项目

1.系统并发访问响应时间满足建设方案要求（是/否） 2.负载压力测试满足建设方案要求（是/否） 3.系统运行稳定性测试满足建设方案要求（是/否） 4.……

承建方（盖章）： 签字： 年 月 日

监理方（盖章）： 签字： 年 月 日

用户方（盖章）： 签字： 年 月 日

验收组长： 签字： 年 月 日

九、文档验收

| 承建方提交文档清单 |  |
| --- | --- |
| 1. 2. 3.…… |  |
| 承建方（盖章）： 签字： 年 月 日 |  |
| 监理方（盖章）： 签字： 年 月 日 |  |
| 用户方（盖章）： 签字： 年 月 日 |  |
| 验收组长： 签字： 年 月 日 |  |

十、验收结论：

1.……

2.……

3．……

十一、项目各方确认：

承建方（盖章）： 签字： 年月日

监理方（盖章）： 签字： 年月日

用户方（盖章）： 签字： 年月日

网络中心（盖章）： 签字： 年月日

信息化工作领导小组（盖章）： 签字： 年月日

注：本报告一式六份，分别由信息化工作领导小组、设备科、网络中心、用户方、承建方、监理方保存。

# 菏泽医学专科学校
信息化建设项目资金管理办法（试行）

## 总则

- 为加强菏泽医学专科学校信息化建设项目资金管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规规定和《菏泽医学专科学校信息化建设工作规则》，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本办法。

- 本办法适用于菏泽医学专科学校信息化建设项目的资金管理。

- 项目资金开支范围包括：机房建设或改造费、系统设备购置及安装费、软件开发购置及实施费、安全建设费、测试费、系统集成费、运行维护费、网络租费、会议及培训费、信息购置费、专家评审费、委托代理费、资料印刷及光盘刻录费等。

- 财务处负责管理项目经费，菏泽医学专科学校信息化工作领导小组做好配合。

- 菏泽医学专科学校信息化建设项目资金管理应遵循以下原则：

（一）专项管理原则。信息化建设项目经费按照菏泽医学专科学校《机关项目经费管理办法（试行）》的统一要求，结合信息化建设工作实际，进行严格管理。

（二）专款专用原则。菏泽医学专科学校信息化建设项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出。

（三）预算控制原则。菏泽医学专科学校信息化建设项目开支要严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

## 预算管理

- 预算编报。按照部门预算管理要求，财务处将信息化工作领导小组审核确定的年度项目计划编入菏泽医学专科学校部门预算，报菏泽医学专科学校党委会审批。预算编制遵循的原则是：

（一）按照年度内实际可完成的工作量安排预算；

（二）不突破项目开支范围，遵循国家和部门规定的经费开支标准；

（三）跨年度支出要分年度纳入预算，年度预算只编报当年支出；

（四）优先动用结余资金。

- 预算批复。年度部门预算批复后，财务处将部门项目预算批复结果以书面形式通知信息化工作领导小组和菏泽医学专科学校相关处室；将工程项目预算批复结果以书面形式通知信息化工作领导小组。各单位必须严格按批复的预算执行，不得突破预算规模，不得自行变更资金用途。

- 预算调整。如有特殊事项确需调整预算时，应按菏泽医学专科学校预算调整有关规定履行审批手续。

- 预备费的动用。工程项目投资超过批准投资限额的、新增项目需动用预备费的，由信息化工作领导小组提出申请，报菏泽医学专科学校党委会审核后，报省发展改革委审批。

## 资金支付管理

- 财务处、信息化工作领导小组按照各自职责分工，根据批准的建设项目和经费预算，按照国库集中支付制度有关规定和各项财务规章制度，及时办理菏泽医学专科学校信息化项目经费用款计划申报和资金支付手续。

- 菏泽医学专科学校信息化建设资金支付按以下程序办理：

（一）项目承建单位或商品劳务提供商按照合同付款的有关规定，向财务处、信息化工作领导小组提出付款申请。

（二）由财务处负责会商信息化工作领导小组提出审核意见后，按规定办理付款手续。

## 财务决算管理

- 部门项目财务决算，由财务处根据部门决算的编报要求和规定的报表格式，及时编制决算报表，报菏泽医学专科学校党委会。

- 项目财务决算分年度决算和竣工决算两部分，由财务处按照部门决算要求编报，报菏泽医学专科学校党委会。

- 财务处负责项目竣工财务决算的组织实施，菏泽医学专科学校有关处室做好配合工作。

- 在编制项目竣工财务决算前，信息化工作领导小组组织网络中心和相关处室做好项目档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿，做到账账、账证、账实、账表相符。

- 项目财务决算经报菏泽医学专科学校领导审批后，按规定程序报批。

## 资产管理

- 菏泽医学专科学校信息化建设项目形成的所有资产，均属于国有资产。财务处和网络中心按照国家有关国有资产管理办法进行管理。

- 财务处和网络中心要加强对各项资产的管理，及时办理资产交付使用和调拨手续，建立资产管理台账，设专人进行日常管理，负责资产的使用与维护，定期开展财产清查，及时做好原始记录，严格资产账务处理，做到账实相符，确保国有资产安全完整。

## 监督检查

- 财务处按照国家预算管理有关规定，加强对菏泽医学专科学校信息化项目资金的预算控制，确保项目资金不突破预算，特殊情况要按照规定程序进行报批。

- 财务处和信息化工作领导小组负责菏泽医学专科学校信息化项目资金监督检查，按照国家有关规定，及时跟踪检查资金使用方向，确保资金不被挤占、挪用，做到专款专用。

- 财务处要对菏泽医学专科学校信息化项目资金进行全过程监督、检查，确保资金安全、高效。

## 附则

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

附件：

信息化建设项目结算付款申请表

| 项目名称 |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | 采购编号 |  |  |
| 合同金额 |  | 申请付款 |  |  |
| 菏泽医学专科学校： 我单位于 年月日与菏泽医学专科学校签订了《 》合同，已付款 %（即人民币大写： ）。根据合同中关于支付余款的相关要求，项目通过中期/竣工验收合格之日起7个工作日内，支付合同总额的 %（即人民币大写： ）。 该项目已于 年 月 日通过中期/竣工验收。现申请以上合同款项付款，请予批准。 年 月 日 |  |  |  |  |
| 信息化工作领导小组意见： （签字）： 年 月 日 |  |  | 财务处意见： （签字）： 年 月 日 |  |
| 分管领导意见： （签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表一式三份，分别由财务处、信息化工作领导小组、网络中心保存。

# 菏泽医学专科学校
信息化建设项目绩效考评管理办法（试行）

## 总则

- 为规范和加强菏泽医学专科学校信息化建设项目管理，增强项目管理的绩效意识、节约意识和环保意识，提高菏泽医学专科学校信息化建设项目的管理水平和资金的使用效益，依据预算支出绩效考评有关规定，按照《菏泽医学专科学校信息化工作规则》等有关要求，结合菏泽医学专科学校信息化发展实际情况，制定本办法。

- 信息化建设项目绩效考评是指运用科学、规范的绩效评价方法，依据统一的评价指标和标准，对信息化建设项目绩效目标及其实现程度以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核和评价。

- 信息化建设项目绩效考评的原则

（一）统一指导、分类管理的原则。

（二）客观公正、科学规范的原则。

（三）社会、经济、环境效益相结合的原则。

（四）体现行业管理特点的原则。

- 信息化建设项目绩效考评范围

菏泽医学专科学校信息化发展规划范围内由财政性资金安排的信息系统升级改造类项目和信息化运行维护类项目支出。

- 信息化建设项目绩效考评的主要依据

（一）国家和山东省关于信息化建设的法律、法规、规章、制度。

（二）山东省信息社会发展战略、国民经济和社会信息化发展规划。

（三）信息化的行业规范和标准。

（四）国家、山东省信息化投资政策。

（五）项目建议书或可行性研究报告、项目评审论证材料。

（六）预算批复及调整预算的批复文件。

（七）项目预算执行情况、年度财务决算报告、审计报告。

（八）项目管理办法、执行计划、中期报告及完成后的验收报告。

（九）相关财务会计制度。

（十）绩效考评管理办法及规范。

（十一）其他相关资料。

## 考评分类和方法

- 按项目支出类别，信息化建设项目绩效考评分为信息系统升级改造类项目考评和信息化运行维护类项目考评。

按项目执行阶段划分，信息化建设项目绩效考评可分为实施过程考评和完成结果考评。项目实施过程考评，是指对信息化建设项目实施过程中阶段性执行情况的考评；项目完成结果考评，是指对信息化项目总体执行情况以及完成后产生的效益、效果的考评。

为更客观、全面地评价实施效果，信息系统升级改造类项目可在项目完成验收后运行一段时间再实施绩效考评，具体考评年份应在申报立项时明确。

- 绩效考评采取定性与定量相结合的方式进行。可采用比较法、因素分析法、公众评价法、成本效益分析法等绩效考评方法。

## 考评内容和指标

- 信息化建设项目绩效考评的内容分为业务考评、财务考评两部分。在业务考评和财务考评的基础上，进行综合评价，确定项目绩效等级。

业务考评，是指对项目实施全过程管理效能的考核与评价。主要包括：规划与立项论证、建设目标、完成进度及质量、效益实现、组织管理等情况的考评。

财务考评，是指对项目预算支出管理情况的考核与评价。主要包括：预算编制的规范性、科学性、合理性，预算执行情况、财务管理状况、会计信息质量等情况的考评。

- 信息化建设项目绩效考评指标的选择，遵循相关性原则、可比性原则、重要性原则和经济性原则。

- 信息化建设项目绩效考评指标分为四个级次，根据项目管理和绩效考评的要求，逐级进行分解和细化。一、二级指标为共性指标，三、四级指标根据项目类别设定个性化指标。

一级指标包括业务指标和财务指标，满分均为100分，考评分值预先设定，以便于对同类项目进行比较，在综合评价计分时采取加权平均的方法，业务指标权重为60%，财务指标权重为40%。

二级指标为一级指标下项目的考核面指标。其中业务指标类中包括：规划与立项情况、项目业务完成程度、效益实现情况、组织管理；财务指标类中包括：预算编制和执行情况、财务管理状况、会计信息质量等。

三、四级指标为项目的考核点指标。三级指标是对二级指标的细分，以定性为主；四级指标是对三级指标的进一步细化，是考评的基础考核指标。

在考评过程中如存在重要影响因素，可结合实际情况和特点对三级指标和四级指标作适当调整。

- 项目考评综合得分根据业务考评和财务考评的得分结果加权求和得出，按照综合考评得分结果确定项目绩效级别。绩效级别从高到低依次分为优秀、良好、一般和较差四个等级，具体绩效级别标准依据当年考评实施方案确定。

## 考评的组织实施

- 信息化建设项目绩效考评工作由财务处和设备科牵头组织，分为财务处组织实施考评和预算单位自行考评两种形式。

- 部门预算中由财政性资金安排的信息化建设项目全部实施考评。财务处根据当年工作重点和信息化整体发展要求，从全年预算批复的信息化建设项目中选择确定进行财务考评的信息化项目。原则上100万元以上项目纳入财务处组织考评范围，100万元以下项目由预算单位自行考评。考评方式于每年编制部门预算时根据工作计划确定，并在预算批复时一并批复预算单位。

预算单位自评项目由各预算单位按照项目绩效目标及管理要求实施自评，自评结果报财务处和设备科，并作为一项考核内容纳入信息化年度考评范围。

- 为保证信息化建设项目绩效考评工作的客观、公正，财务处组织考评可聘请中介机构或人员。预算单位自行组织考评可委托具有一定资质的中介机构进行，所需费用列入部门预算。业务方面可由设备科组织人员参与考评。

## 考评的工作程序

- 预算单位在申报信息化建设项目预算时确定是否纳入财务考评范围及考评年份，并在项目库中填报绩效目标及绩效管理信息，实施绩效管理并作为绩效考评的依据。

- 信息化建设项目绩效考评工作程序主要包括：确定考评对象并下达考评通知；制定工作方案；成立考评工作组；确定考评机构并签订委托书；实施考评工作；形成考评报告和工作报告；结果反馈应用。

- 预算单位根据财务处和信息化工作领导小组对信息化建设项目绩效考评工作统一部署，配合实施本单位项目的绩效考评工作，开展自评工作，准备项目材料并按时上报，配合考评机构开展工作，并对提交的报告及相关资料信息的真实性和完整性负责。

- 绩效考评实施机构接受委托后，依据本办法制定实施计划，收集、整理相关材料，受理并审核预算单位的绩效报告，组织专家进行现场或非现场考评，汇总专家意见并进行综合分析，确定项目绩效等级，撰写并提交考评报告和工作总结。考评工作结束一个月内，由财务处组织实施的考评，要将绩效考评报告反馈给预算单位；由预算单位自行组织的考评，要将绩效考评报告报送财务处和信息化工作领导小组备案。

- 对于重要信息系统及门户网站的建设项目，应将其相关的信息安全等级保护工作作为重要考核内容，并列为每年的年度考核内容。

## 考评结果的应用

- 预算单位应根据项目绩效考评结果，总结经验，完善制度，针对存在的问题制定措施加强整改，并将整改情况报财务处和信息化工作领导小组，提高项目管理水平和财政资金使用效益。

- 财务处、信息化工作领导小组根据项目绩效考评结果，揭示预算单位存在的问题，并督促其整改，为部门效能考核和领导责任制考核提供参考；调整和优化资源配置，发挥财政资金最大效用。

- 绩效考评结果将作为信息化考核的重要内容和以后年度安排信息化项目预算的重要参考依据，并作为新增项目决策和立项的参考。

考评结果为优秀的单位，在以后年度申报同类项目预算时财务处予以优先安排，其中：运行维护类项目连续三年评为优秀的，可在以后两年内免于考评。考评结果为一般（含）以下的，要责令其进行整改，整改结果报财务处和信息化工作领导小组备案，下一年度财务处不再安排新增同类项目预算。

绩效考评中若发现违法行为，应根据有关规定予以处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 考评工作要求

- 参与考评工作的有关人员应遵守考评工作纪律和规范，按照相关要求有序开展考评工作，确保考评结果、结论的独立、客观、公正。

- 财务处、信息化工作领导小组、考评机构、考评专家及工作人员对绩效考评材料负有保密的义务，并应主动履行。

- 遵循回避原则，参与考评工作的机构和人员不得与被评项目及预算单位存在经济利益关系及业务竞争、合作关系。与项目立项、验收有关的专家禁止同时担任绩效考评专家。

## 附则

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
信息系统运行维护管理办法(试行)

## 总则

- 为进一步加强和深化菏泽医学专科学校信息系统运行维护管理工作，明确工作内容，强化工作职责，提高工作效率，确保菏泽医学专科学校各类信息系统稳定、安全、高效运行，根据《菏泽医学专科学校信息化工作规则》及国家有关技术标准，结合菏泽医学专科学校工作实际，制定本办法。

- 运维管理工作的主要管理对象是机房基础设施、信息化办公设备、网络系统、主机、存储、应用系统和数据等。

- 网络中心作为运行维护体系的管理部门，负责运行维护体系的规划、建设和管理。

## 机房基础设施运维管理

- 该项工作由网络管理员负责，具体运维内容包括：

（一）机房整体运行秩序和环境保持。

（二）机房门禁系统的日常运维和设备维保，机房安全及出入凭证管控。

（三）机房人员出入的管理工作，无出入凭证人员进入机房应由专人陪同。

（四）机房动力环境监控系统的日常运维和设备维保。

（五）机房空调的日常运维和设备维保定期维护并做好日志记录。

（六）机房用电及UPS设备的正常运行和设备维保，定期维护并做好日志记录。

（七）机房消防设备的运维和设备维保，定期维护并做好日志记录。

## 信息化办公设备运维管理

- 该项工作由终端设备管理员负责，运维内容包括：

（一）终端操作系统安装、升级、故障诊断和处理等。

（二）网络中心提供的或授权的应用软件、防病毒软件等安装、配置和升级等。

（三）终端、打印机、扫描仪等硬件设备的安装、配置、网络调试、维修等。

## 网络系统运维管理

- 该项工作由网络管理员负责，运维内容包括：

（一）广域网、局域网、通讯线路管理，大楼布线系统的正常使用和维护。

（二）网络设备的配置，并对网络设备的配置进行维护管理和日志管理。

（三）网管系统的运维管理，利用网管软件对网络流量和网络性能进行监控、分析和管理。

（四）对网络运行过程中出现的故障和性能问题进行监控和解决。

## 主机、存储系统运维管理

- 该项工作由网络管理员负责，运维内容包括：

（一）主机运行情况监控分析及故障处理。

（二）主机操作系统的安装、升级和维护。

（三）主机操作系统相关配置策略的制定、部署和备份等。

（三）存储系统运行情况监控分析及故障处理。

（四）存储系统软件的安装、升级和维护。

（五）存储系统相关配置策略的制定、部署和备份等。

## 应用系统、数据运维管理

- 应用系统运维。该工作由应用系统管理员和安全管理员负责，运维内容包括：

（一）应用系统管理员负责应用系统软件的安装、升级、维护。

（二）应用系统管理员负责应用系统状态检查和日志检查。

（三）应用系统管理员负责应用系统的参数配置、变更及配置备份。

（四）应用系统管理员负责应用程序的数据和代码调整。

（五）应用系统管理员负责应用系统的用户的增加、删除和修改工作。

（六）安全管理员负责管理员账户管理和权限管理，用户权限管理。

（七）应用系统管理员负责制定和实施应用系统备份和恢复策略。

- 数据运维。该项工作由应用系统管理员负责，运维内容包括：

（一）数据库的安装、升级和维护，负责数据库的参数调整。

（二）数据库的存储空间分配、备份、用户管理和日志检查等工作。

（三）数据库系统的性能监控，配合各应用系统管理员做好系统优化。

（四）对数据库系统制定和实施备份与恢复策略。

（五）对数据库系统运行过程中发生的问题进行及时处理和解决。

（六）负责对其他类型数据（包括文本、图片、视频、音频等）进行监控、备份恢复、问题处理。

## 视频会议系统运维管理

- 视频会议系统运维管理。该项工作由系统管理负责，运维内容包括视频会议前的系统调试，会议中的技术保障，会议后的数据存贮、归档工作，网络、主控设备等技术设施的日常管理维护，以及组织技术人员专业培训等。

## 驻场运维人员管理

- 该项工作由网络中心负责，内容包括：

（一）负责知会运维人员工作区域的安全管理规定。

（二）负责对运维人员进行信息安全管理制度培训，使其明确重要操作、重要变更等相关流程，并监督执行。

（三）负责与运维人员签署保密协议。

（四）负责运维人员日常管理，如考勤、工作完成情况等。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
门户网站管理办法（试行）

## 总则

- 为充分发挥菏泽医学专科学校门户网站的作用，建立规范的信息采集、报送、审核、发布、更新机制，保证信息发布的准确、及时、有效，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《国务院办公局关于加强政府网站建设和管理工作的意见》（国办发〔2006〕104号）、《国务院办公局关于进一步加强政府网站管理工作的通知》（国办函〔2011〕40号）等有关规定，结合菏泽医学专科学校实际，制订本办法。

- 本办法所称信息是指在门户网站上对外发布的文字、数据、图片、音像、链接以及其他形式的信息。

- 办公室是门户网站的综合管理机构，负责门户网站工作的指导、协调、审核和发布。

- 网络中心是门户网站的运维机构，具体负责技术支持、运行环境维护管理和网站安全等工作。

- 各处室和各直属单位分别负责与其工作职责相关的信息采集、报送。

## 信息采集与报送

- 门户网站设置了六类主要栏目,分别是校务公开类、校务信息类、教学科研类、专题类和其他类（各栏目信息采集、报送及审核分工见附件）。

- 各处室（单位）要明确一名信息管理人员，按门户网站所设栏目要求，通过门户网站信息发布管理平台及时准确地报送、发布和管理信息。

- 信息的采集要有时限性。

（一）可公开的文件自该文件形成或变更之日起5个工作日内予以上网公开。

（二）许可类事项严格按照公告（示）时限和要求上网公开。

（三）各处室（单位）工作动态信息要求及时报送，重大的会议（活动）信息的报送要与会议（活动）同步，一般的会议（活动）要在会议（活动）开展后两日内报送信息。

## 信息审核与发布

- 各处室（单位）应建立信息发布审核制度，拟发布的信息经处室（单位）主要负责人审核确认后报送或发布。

- 办公室、宣传部负责门户网站拟发布的综合类信息的审核与发布工作，业务类信息由各处室（单位）审核并发布。

- 信息审核要点：

（一）是否属于涉密信息；

（二）是否属于敏感信息；

（三）信息中的统计数据是否准确、及时；

（四）发布的信息是否与承担的职责相符。

- 各处室（单位）如需利用门户网站发布其他类信息（如浮动框信息等），须经办公室审核并报领导审批，由网络中心处理。

- 各处室（单位）如需变更门户网站栏目，须经办公室审核并报领导审批，由网络中心处理。

## 信息管理

- 不得发布违反国家法律法规的信息，不得发布与党的路线、方针、政策相违背的信息。不得在网上从事危害国家安全等犯罪活动。

- 严禁发布涉密信息。

- 不得制作、复制和传播各类不健康信息，不得发布虚假信息。

- 信息内容必须真实、准确、完整。发布前必须认真校对，发现问题应及时更正。

- 信息发布单位应加强本单位信息动态的日常管理，一旦发现有超时、过期、失效的网上信息，应及时调整、更新、撤销。

- 办公室对政务信息发布情况进行定期通报，并将网站信息发布情况纳入年度考核内容。

## 安全管理

- 各处室（单位）的门户网站信息发布管理平台账号密码应定期或根据情况及时更新，避免泄露，确保门户网站安全。

- 网络中心要加强安全技术和手段的应用，完善安全基础设施，制定完备的安全策略和应急策略，提高应对网络攻击、病毒入侵、系统故障等风险的安全防范和应急处置能力，确保及时解决突发情况。

## 考评奖惩规定

- 菏泽医学专科学校实行网站信息综合考评制度，定期对各相关处室（单位）提供的信息进行统计考评。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组加强对网站建设、维护与发展工作的督查，按季度公布统计考评结果，对考评成绩优秀的单位予以奖励，对考评成绩不合格的处室，予以通报批评。

（一）考评标准

网站考评采取定期评议和日常检查相结合的方式进行，每季度一评，信息量10次（含10次）以上30次以下为合格，30次以上为优秀，少于10次为不合格。

（二）奖惩办法

凡发现菏泽医学专科学校门户网站信息内容不符合《保密法》等规定，发布的信息造成不良后果和影响的，不能评为优秀。

没有及时更新政务公开内容，对网上受理的资讯、投诉和监督，未按时办理的不能评为优秀。

## 责任追究规定

- 菏泽医学专科学校网络中心为门户网站的日常管理机构，对信息网站的建立和安全具有管理权。

- 门户网站信息安全管理实施工作责任制和责任追究制。网络中心主任为本单位的门户网站信息安全责任人，负责本单位门户网站的信息安全管理工作。

- 网站的网络信息安全责任追究参照《网络信息安全责任追究制度》

- 在门户网站上严禁下列行为：

（一）查阅、复制或传播下列信息；

- 煽动抗拒、破坏宪法和国家法律、行政法规实施；

- 煽动分裂国家、破坏国家统一和民族团结、推翻社会主义制度；

- 捏造或者歪曲事实，散布谣言扰乱社会秩序；

- 侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

- 宣扬封建迷信、淫秽、色情、暴力、凶杀、恐怖等。

（二）破坏、盗用计算机网络中的信息资源和危害计算机网络安全的活动。

（三）盗用他人帐号、盗用他人IP地址。

（四）私自转借、转让用户帐号造成危害。

（五）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。

（六）不按国家和学校有关规定擅自开设二级代理接纳网络用户。

（七）上网信息审查不严, 造成严重后果。

（八）以端口扫描等方式，破坏网络正常运行。

- 有下列情形之一者，网站负责人将对帐号进行停用或注销：

（一）教职工因调离等原因脱离学校管理的；

（二）利用帐号进行违法活动的；

（三）私自转借、转让用户帐号；

（四）本人要求注销帐号的。

- 对于违反本条例的入网部门和个人用户，由网络中心给予警告、停止有关单机入网、注销帐号、停止子网入网等处理。情节严重的，由单位依照制度、规定及相关法律、法规进行处理；如触犯国家有关法律、法规者，移交公安、司法部门处理。违反本规定，给国家、集体或者他人财产造成损失的，应当依法承担民事责任。

## 附则

- 本办法由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本办法自印发之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
移动存储介质管理规定（试行）

## 总则

- 为确保菏泽医学专科学校信息安全，加强和规范菏泽医学专科学校移动存储介质的管理，根据有关安全规定和技术要求，结合工作实际，特制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校对移动存储介质的购买、配发、使用、维修、报废和销毁等各环节的管理。

- 本规定所称的移动存储介质是指U盘、移动硬盘、光盘、软盘、磁带、存储卡、录音笔等可与计算机交互信息的便携式电、磁、光信息载体。

- 移动存储介质实行统一管理，购置管理由设备科处负责，安全使用管理由菏泽医学专科学校网络中心具体负责。

## 购买与选型

- 移动存储介质应优先选用国产产品，在选用国外产品时，应进行详细调查和论证。

- 移动存储介质在验收时须逐一核对型号、数量、配置及供应商提供的检测报告书等。

## 配发与使用

- 移动存储介质的配发，须履行申请、审批、登记、签收程序，由各部门信息联络员负责具体办理。

- 新购买的移动存储介质须统一编号，在用移动存储介质由保管人或使用人及时向信息联络员报备登记，由网络中心负责张贴标识。

- 资产管理部门负责移动存储介质的入库和出库登记，介质领用人需填写《移动存储介质领用表》，经核实后方可发放。

- 报废处理的存储介质在其他信息系统内重新使用前，应进行信息消除处理，信息消除处理时所采取的信息消除技术、设备和措施应符合国家相关规定。

- 携带重要存储介质外出应进行必要的信息消除处理，以保证介质上只存有与本次外出相关的资料。

- 移动存储介质使用人应严格遵守移动存储介质管理规定，由个人原因造成的移动存储介质丢失、信息泄漏等事件应由使用人承担相应责任。

## 介质保存

- 移动存储介质保存必须符合防火、防水、防震、防潮、防腐蚀、防鼠害、防虫蛀、防静电、防电磁辐射的安全要求。

- 重要移动存储介质应备份，保存应当选择安全级别高的场所；需要归档的存储介质，应当按照有关规定归档。

- 菏泽医学专科学校网络中心定期对存储介质进行清查、核对，发现问题及时向相关领导报告。

- 移动存储介质的使用人员离岗、离职前，应当将所使用的存储介质全部清退，并办理移交手续。

- 被撤销或合并的部门，应当将移动存储介质交给承担其原职能的部门，并履行登记、签收手续。

## 介质接入

- 工作移动存储介质只能在工作计算机上使用，禁止在非工作计算机上使用。

- 私人使用的存储介质未经菏泽医学专科学校网络中心检查核准，禁止在工作计算机等设备上使用。私人使用的存储介质禁止存储工作信息。

## 介质维修、报废和销毁管理

- 移动存储介质的维修、维护，由菏泽医学专科学校网络中心统一管理。

- 当移动存储介质需要报废时，由采购部门按照相关规定进行销毁。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

| 移动存储介质领用表 部门 | 姓名 | 编号/类型 | 领用时间 | 领用人签字 | 归还时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 介质维修记录表

| 介质 名称 | 介质 编号 | 申请 部门 | 申请人 | 维修 时间 | 维修 地点 | 维修人 | 陪同人 | 故障 原因 | 排除 方法 | 返回 情况 | 经办人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 介质报废记录表

| 介质名称 | 介质编号 | 申请部门 | 申请人 | 报废时间 | 最终去向 | 信息处理 情况 | 报废过程 | 经办人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 携带介质外出登记表

| 携带人 |  | 携带人职位 |  | 部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 携带外出原因及文件去向 |  |  |  |  |  |  |
| 携带介质名称 |  | 介质编号 |  |  |  |  |
| 携带外出时间 | 年月日至年月日 |  |  |  |  |  |
| 介质内文件 名称 |  |  |  | 文件重要性 |  |  |
| 部门负责人 签字 | 年月日 |  |  |  |  |  |
| 审核人签字 | 年月日 |  |  |  |  |  |
| 带回文件名称 |  | 带回文件 重要性 |  | 带回文件 去向 |  |  |
| 信息消除情况 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人签字 | 年月日 |  |  |  |  |  |

# 菏泽医学专科学校
变更管理办法（试行）

## 总则

- 为加强菏泽医学专科学校变更管理，保证变更顺利进行，结合工作实际，特制定本办法。

- 本办法适用于菏泽医学专科学校对系统、设备的管理。

## 变更管理

- 各部门根据业务需要，提出变更设备或者系统的申请，提交设备和系统变更申请报告，说明变更原因、效果和影响，变更时间和费用，实施方案（包括变更失败的应急措施）等内容。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组对申请进行审批，确保变更的必要性，评估对业务的影响，决定是否批准变更。

- 由网络中心细化实施方案，并按照方案对设备或系统进行测试和变更。实施尽量在非业务时间，减少对单位正常业务的干扰。在变更失败时，能顺利切换原有系统。

- 菏泽医学专科学校信息化工作领导小组对变更实施进行验收，验证通过则变更完成。验证未通过则重新提交变更方案。

- 变更完成后，将变更信息及时通知给相关部门、人员，需要时更新风险评估表。

- 进行设备和操作系统的变更时，系统管理员应该把成功的或者不成功的变更以及未预料事件做出记录，最后归档。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

附件：

设备和系统变更申请表

设备或系统名称：

申请人：日期：

变更原因：

费用预算及变后的预期效果：

变更实施方案： 审批：日期：

# 菏泽医学专科学校信息系统
恶意代码防范与软件补丁分发管理规定（试行）

## 总则

- 为进一步加强和规范菏泽医学专科学校信息系统恶意代码防范与软件补丁分发管理工作，防范安全风险，保障系统安全稳定运行，根据信息系统安全有关管理规定，制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校信息系统的病毒、木马等恶意代码的防范，以及软件的补丁分发管理工作。

- 菏泽医学专科学校网络中心负责信息系统恶意代码防范与软件补丁分发的相关管理工作。

## 恶意代码防范管理

- 安全管理员和系统管理员共同负责信息系统恶意代码防范工作：规划防范策略，经审定后组织实施；及时关注恶意代码预警信息，妥善调整防护策略；检测、记录所采取的防范操作。

- 所购买和使用的恶意代码防范产品必须是经过国家相关主管部门认可、认证的产品。

- 菏泽医学专科学校所有计算机必须安装网络中心指定的杀毒软件，不得私自卸载。

- 定期对恶意代码库进行升级，恶意代码库加载工作由安全管理员负责。

- 菏泽医学专科学校工作人员遇到恶意代码发作，应立即断开网络连接，及时清除恶意代码；无法清除的由菏泽医学专科学校网络中心辅助处理。彻底解决后，方可重新入网。

- 所有移动存储介质在使用前，都必须进行恶意代码查杀工作，确保其无恶意代码。需使用的各种软件，安装前应进行恶意代码查杀。

- 重要资料除在非系统盘存储外，还应利用移动存储介质备份，以防遭恶意代码破坏而遗失。信息的备份及其介质管理按有关规定执行。

- 菏泽医学专科学校网络中心安全审计员负责对恶意代码防范措施的落实情况进行监督检查。

## 安全漏洞与补丁安全管理

- 菏泽医学专科学校网络中心系统管理员和安全管理员应及时掌握信息系统安全漏洞预警信息，并采取加载相关补丁、关闭系统端口、调整防火墙防护策略等措施提高系统安全防护能力。

- 紧急补丁必须在一天内、重要补丁必须在一周内、一般补丁必须在两周内完成补丁的测试、发布和加载工作。

- 补丁加载之前必须经过恶意代码查杀和测试，做好应用系统和关键数据的备份工作。

- 补丁加载工作由系统管理员负责操作，安全审核员负责检查，遵守补丁加载流程。

- 建立健全补丁分发管理机制，对菏泽医学专科学校信息系统补丁使用情况进行实时监管。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

## 附件一补丁更新记录表

| 序号 | 更新日期 | 更新人员 | 更新内容 | 系统状态 | 备注/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |

## 附件二漏洞修复记录表

| 序号 | 修复日期 | 修复人员 | 修复内容 | 系统状态 | 备注/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |
|  |  |  |  | 口正常 口故障 |  |

# 菏泽医学专科学校信息系统
备份与恢复管理制度（试行）

## 总则

- 为确保菏泽医学专科学校菏泽医学专科学校信息安全，加强和规范对菏泽医学专科学校信息系统备份与恢复管理，根据国家相关安全管理规定和技术要求，制定本制度。

- 本制度适用于菏泽医学专科学校信息系统备份与恢复的执行和管理工作。

- 本制度所指菏泽医学专科学校信息系统备份包括关键系统、关键数据、关键设备和电源的备份。

- 系统服务器端设备、应用系统和关键数据由菏泽医学专科学校网络中心负责，系统联网终端用户工作信息由用户自行备份。若备份操作需制作存储介质，按存储介质有关安全规定执行。

## 系统和数据的备份与恢复

- 菏泽医学专科学校网络中心系统管理员负责信息系统服务器端备份与恢复相关工作，按照审定的备份与恢复策略操作。每一个月进行数据增量备份和系统备份，备份周期应符合系统业务特点，对使用频率高、时效要求高的系统关键数据应每日增量备份，每周系统备份，必要时采取每周异机备份。

- 应严格管理和妥善保管数据备份介质，保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。备份数据保存期至少为一年，不再使用的备份数据存储介质应按有关规定销毁。

- 应严格控制数据的备份、恢复、转出、转入权限。严禁未经授权将数据备份转给无关人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。

- 一旦发生数据丢失或数据破坏等情况，由系统管理员针对系统和数据受损情况进行备份数据恢复：

（一）全盘恢复一般应在服务器发生意外灾难导致数据全部丢失、系统崩溃或是有计划的系统升级、系统重组等情况下实施；

（二）个别文件恢复一般用于恢复受损的个别文件，或者在全盘恢复之后追加增量备份的恢复，以得到最新的备份。

- 每月检查一次保存的备份数据能否正常使用，需刻录光盘的数据应经过检验，确保数据备份完整性和可用性。

## 备份与恢复策略

- 制定文档化的明确的信息系统备份与恢复策略。

- 制定能够确保备份与恢复策略正确实施的规章制度。

- 每年对备份和恢复策略进行测试，保证其有效性。

- 根据信息系统资产价值以及系统故障对业务正常开展造成的影响进行相应需求分析，确定系统恢复目标，如关键业务功能、恢复的优先顺序、恢复的时间范围等。

- 对重要服务器上的重要数据每一个月进行全量备份。

- 重要信息系统的关键设备（如重要服务器等）应有备份。

- 重要信息系统根据系统需求，对其中关键设备采用热备份。

- 按照等级保护三级信息系统的物理安全要求，建立数据备份环境，保证备份数据安全，保证信息系统与备份环境间具有快捷安全的传输通道。

- 数据备份方法：

（一）文件数据的备份：包括对服务器上的数据文件、日志文件备份以及用户端文件的备份（要求用户自己对重要数据文件进行本地备份）。

（二）数据库的备份：对于数据量较大、实时使用的数据库，使用经审定的数据库备份专用工具备份；

（三）系统的备份与恢复：系统备份采用全盘备份或备机的方式，实现系统的快速恢复，避免重新安装系统的复杂过程；

（四）系统管理员建册记录备份操作，安全管理员和安全审计员每三个月检查备份记录。

- 数据备份周期：

（一）对于使用频率和时效要求高的重要应用系统中的关键数据，应每天备份，保留最近一个月的记录。

（二）对于应用软件程序源代码，在每次修改时，要对修改前的数据做好备份，并在本次修改完成后，再次做好备份。

（三）对于系统运行参数，应在系统正式投入运行后，对参数进行记录或备份，并在每次系统修改后再次记录或备份。

（四）对服务器和安全设备中的安全日志，每月备份一次，刻录到光盘，保留一年。

- 数据恢复：

（一）当系统和数据受到损害时，系统管理员应及时报告主管领导和安全管理员，利用审定的恢复策略和工具尽快予以恢复。

（二）安全管理员对数据恢复操作操作进行监督检查。

- 系统管理员建册记录数据恢复操作，安全管理员签字确认，安全审计员每三个月检查恢复记录。

- 制定经过完整测试和演练的系统恢复预案，并注意解决在系统恢复过程中财政信息泄露问题，并系统恢复预案进行专题培训。

- 保证信息系统恢复演练至少每年一次，并根据演练结果对预案进行评审和修订。

- 制定系统恢复与重建的相关文档，包括当系统整体或部分功能被破坏或发生故障时，具有在12小时内对系统基本功能进行恢复或重建的措施。应综合分析应用需要，设计合理、完善的备份方案和管理计划，经审定后实施。系统运行后，应随时观测主、备系统的运行情况和服务器的磁盘容量变化，避免因容量不足导致备份失败。

## 附则

- 本制度由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本制度自印发之日起执行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

附件

数据备份登记表

| 序号 | 备份对象 | 备份内容 | 备份时间 | 备份方式 | 备份情况 | 操作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本变更单主要由系统管理员和安全管理员填写。

2、由审计员管理保管，并根据本表进行相关审计。

3、需审批的事项应填写厅网络中心业务办理单。

数据恢复记录表

| 序号 | 恢复对象 | 使用备份文件名称 | 恢复内容 | 恢复时间 | 恢复步骤/情况 | 操作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“恢复对象”填写服务器、安全设备等设备名称。

2、“恢复内容”填写具体进行恢复操作的程序、资料、等文件名称。

3、需审批的事项应填写厅网络中心业务办理单。

系统恢复培训记录

| 序号 | 部门 | 人员 | 培训时间 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 菏泽医学专科学校
信息系统安全审计管理规定（试行）

## 总则

- 为进一步加强和规范菏泽医学专科学校信息系统安全审计管理工作，特制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校信息系统的安全审计管理。

- 安全审计主要指记录和跟踪信息系统状态变化，监控、记录对程序和文件的使用以及对文件的处理过程等。

- 安全审计管理指利用信息系统审计方法，对信息系统进行详尽审计，对于发现的安全问题，及时通知安全管理员调整安全策略，从而达到降低安全风险的目的。

## 审计管理

- 由安全审计员定期对信息系统的服务器、网络设备、安全设备、存储设备、应用系统进行安全审计，并形成审计记录。

- 信息系统日志内容应提供足够的信息，以便确定事件的来源和结果，日志包括以下内容：事件发生的时间、地点、类型、主体、客体和结果（成功或失败）等。

- 信息系统日志存储：

（一）有充足的日志存储空间，防止由于存储空间不足造成日志丢失。

（二）具有存储空间阀值设置功能，当存储空间达到阀值时及时进行告警。

（三）审计系统出现异常时，保证存储的日志不被破坏。

（四）日志至少保存一年。

（五）日志存储空间将满时，覆盖最早存储的日志数据或转存日志数据。

- 信息系统日志的查阅及保护：

（一）安全审计员定期对日志进行审查或分析，发现可疑行为及违规操作后采取相应的措施，并及时报告。

（二）提供对日志的统计、查询功能，包括按时间范围、主客体身份、行为类型等条件进行检索查询。

（三）安全审计员调阅、备份、删除日志，必须进行记录。

（四）对审计系统和审计信息进行访问控制，保证日志不被篡改、伪造和非授权删除。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

# 菏泽医学专科学校
第三方和外包安全管理规定（试行）

## 总则

- 为保证信息安全和业务持续性，确保第三方和外包交付的服务符合协议要求，制定本制度。

- 本制度适用于管理为菏泽医学专科学校（菏泽医学专科学校）提供服务的第三方和外包的部门。

- 与菏泽医学专科学校基础设施和场所相关的系统，由行政管理部门与相关厂商签订服务协议，并监督审核其提供的服务是否满足要求。在项目实施过程中发生的与其他机构的合作，由第三方或外包与技术部门负责签订协议，并监督审核其提供的服务是否满足要求。

## 程序

- 签订合同，规定双方的相关义务；合作中如涉及菏泽医学专科学校信息安全有关的业务、信息等，需签订《保密协议》，以防止信息的泄露。

- 相关部门检查第三方或外包交付的服务或者产品是否满足协议规定。

- 服务监控和评审

1）监控产品或者服务的执行效率以检查对协议的符合度；

2）评审第三方或外包提交的服务报告，管理部门负责保管第三方和外包的服务报告；

3）评审第三方或外包审核跟踪和关于交付服务的安全事件、操作问题、故障、失误追踪和破坏记录；

4）解决和管理所有识别的问题。

- 服务变更

由菏泽医学专科学校提出的服务变更如下：

1）如果需要对提供的现有服务进行加强；

2）新的应用和系统的开发；

3）解决信息安全事故和改进安全的新的控制措施。

由第三方和外包实施的变更如下：

1）新技术的使用；

2）新产品或者新版本的采用；

3）服务设施物理位置的变更；

4）提供商的变更。

管理部门应该考虑变更对业务系统的影响，进行风险再评估，及时更新相关协议和工作流程，对变更过程进行管理并记录。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
网络信息安全责任追究制度（试行）

## 总则

- 为进一步加强和规范菏泽医学专科学校信息系统安全责任管理工作，特制定本规定。

- 本规定适用于菏泽医学专科学校信息系统的安全责任管理。

## 责任追究

- 网络中心为菏泽医学专科学校网络日常管理机构，对信息网站的建立和信息安全具有管理权。网络中心负责全局网络的规划、建设、应用开发、运行维护与用户管理。

- 网络信息安全管理实施工作责任制和责任追究制。菏泽医学专科学校成立网络信息安全领导小组，各处室（单位）主要负责人为本单位的网络信息安全责任人，负责本处室（单位）内网络的信息安全管理工作。

- 实行信息发布责任追究制度，所报送的一切信息必须是符合中华人民共和国法规，真实有效的。凡因虚假、反动、色情等内容而引起的一切后果均由报送者承担，如属个人因素影响信息发布工作，将追究责任。

- 各处室（单位）应设立专（兼）职网络信息安全管理员，负责相应的网络安全和信息安全工作。

（一）网络管理员应定期更换管理员密码，及时注销无效用户；及时发现并处理网络安全问题。

（二）不允许单位以外人员单独接触计算机网络系统资源。

（三）各用户要加强安全保密意识，注意个人ID及密码的保密，不得与他人共用系统的账号。

- 各处室（单位）应结合保密要求，制订计算机安全保密管理的具体措施，坚持“谁主管、谁主办、谁负责”的原则，各处室（单位）属于业务工作范围的信息，发布时参考《门户网站管理办法》。

- 对于违反本规定的入网单位和个人用户，由网络中心给予警告、停止有关单机入网等处理。情节严重的，依照局有关规定及相关法律、法规进行处理；如触犯国家有关法律、法规者，移交公安、司法部门处理。违反本规定，给国家、集体或者他人财产造成损失的，应当依法承担民事责任。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

# 菏泽医学专科学校
网络与信息安全信息通报制度（试行）

## 总则

- 为规范菏泽医学专科学校网络与信息安全信息通报管理工作，及时做好相应的安全防范措施，降低信息安全事件的发生概率，减少信息安全事件带来的损失和影响，特制定本制度。

- 菏泽医学专科学校各处室（单位）网络与信息安全信息的通报，适合本制度。

- 制度中所称的安全信息除了包括已发生的和正在发生的安全事件的信息，还包括可预见的将来可能发生的安全事件的信息。

## 网络与信息安全通报管理

- 为加强菏泽医学专科学校网络与信息系统安全信息共享和统一协调行动，按照“统一领导、归口负责”的原则，由信息化工作领导小组负责网络与信息安全信息通报工作的组织、指导和协调，并确定承担本单位网络与信息安全信息通报工作的职能部门、负责人和联络员。

- 菏泽医学专科学校网络与信息安全信息通报采用下管一级办法实行，上级单位负责将相关的安全信息通报给下一级单位，如遇到一些特别重大安全事件或特别紧急的安全预警，可连级或跨级通报。各单位还有责任向当地政府网络与信息安全管理部门进行通报。

- 通报可采取例行通报、紧急通报两种方式进行。例行通报为定期方式，适用于对安全信息的汇总分析，每月一次，在安全事件多发地区及多发时期可根据实际调整为每半月一次或每星期一次。紧急通报为不定期方式，适用于对突发的安全事件或重大安全预警信息的发布，对具有紧急和有重要指导作用的安全信息应在当天内完成通报。

- 菏泽医学专科学校信息系统应在充分利用现有资源基础上建立本单位信息通报网络系统和技术平台，确定安全信息通报渠道和联系方式，可采用口头、电话、网络电子公告、邮件、传真或公文等多种形式，在遇到重要安全信息需要通报时，应在最短时间内采取最有效的办法通知各有关单位。

- 安全事件发生通报内容包括事件的性质、类型、影响范围、影响程度、发生时间、持续时间、事件定级，以及目前已经采取的响应措施和实际效果。

- 安全事件预警通报内容包括可能发生的事件的性质、类型、影响效果、影响程度、可能爆发的时间，以及可采用的措施等。

- 在收到上级单位的安全信息通报或下级单位重大安全事件报告时，应立即对所收到的通报或报告的安全信息进行分析判断、汇总归纳整理，并根据所收到的内容对本级税务网络信息系统进行有针对性的整改通报。

- 对一些涉及到保密内容的安全信息通报，应严格按照有关保密管理规定执行。

- 对发生重大信息安全事件或安全预警事件没有及时进行通报的，特别是故意瞒报、缓报、谎报的应追究相关单位、相关责任人的相应行政责任，可处以批评、警告、严重警告、记过等处分。

## 附则

- 本规定由菏泽医学专科学校信息化工作领导小组负责解释。

- 本规定自发布之日起施行。

菏泽医学专科学校

2016年1月1日

附件

网络安全事件统计表

| 序号 | 事件名称 | 发生时间 | 责任人 | 事件描述 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 安全事件处置报告单 |  |
| --- | --- |
| 发现事件的时间：年月日时分 |  |
| 事件发现人： | 事件发现地点： |
| 报告编制人： | 联系电话： |
| 事件发现过程描述： 事件处理过程描述： |  |
| 事件原因： |  |
| 受影响的资产： □信息/数据 □硬件 □软件 □通信设施 □文档 |  |
| 影响范围和严重程度： |  |
| 已经采取的措施： |  |
| 信息化工作领导小组意见： |  |
| 专家意见 |  |

处分违规记录

：

因

等原因，决定处以（口口头警告/口严重警告/口通报批评）

被处分人签字

日期：